Приложение № 2

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 33 от 27 мая 2021 г.

***Информация***

***о результатах работы Комиссии по пересмотру (изменению) условий договоров купли-продажи объектов муниципальной собственности за I квартал 2021 года***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Объекта приватизации** | **Адрес объекта**  **приватизации** | **Инвестиционные условия, предусмотренные договором купли-продажи** | **Выявленные нарушения (отклонения)** | **Принятые меры** | **Сроки устранения нарушений** |
| 1 | Часть здания жилого дома литер А, состоящая из нежилых помещений подвала №№ 1, 2, 3, 4 общей площадью 85,8 кв. м | г. Тирасполь, К. Либкнехта, д. 138 | 1.Капитальный ремонт объекта, с заменой инженерных коммуникаций, в сумме эквивалентной не менее 2000 долл. США  2. Благоустройство прилегающей территории, по согласованию с депутатом по округу, в сумме эквивалентной не менее 800 долл. США | Несвоевременное выполнение инвестиционных условий | 1. Организация выездного заседания комиссии по проверке исполнения инвестиционных условий Договора купли-продажи;  2. Подготовка проекта Распоряжения Правительства ПМР об утверждении необходимости пересмотра (изменения) условий договора купли-продажи (продлении сроков исполнения инвестиционных условий до 31.12.2022) | 31.12.2022 |
| 2 | Часть здания литер А, состоящая из помещений подвала №№ 1, 2, 3 общей площадью 90 кв. м. | г. Тирасполь, ул. Юности, д. 8/1 | 1. Капитальный ремонт «Объекта приватизации», с заменой инженерных коммуникаций в сумме эквивалентной не менее 1 2000 долл. США  2.Благоустройство прилегающей территории, по согласованию с депутатом по округу, в сумме эквивалентной не менее 500 долл. США | Несвоевременное выполнение инвестиционных условий | 1. Организация выездного заседания комиссии по проверке исполнения инвестиционных условий Договора купли-продажи;  2. Подготовка проекта Распоряжения Правительства ПМР об утверждении необходимости пересмотра (изменения) условий договора купли-продажи (продлении сроков исполнения инвестиционных условий до 15.05.2023) | 15.05.2023 |