Приложение № 8

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 47 от 17 ноября 2022 г.

Приложение № 1

к Приложению № 14

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 2 от «17» февраля 2022 г.

ПЛАН РАБОТ

по среднему ремонту дорог

(в том числе восстановление дорожного полотна (бетонирование))

г. Тирасполь на 2022 год.

| № п/п | Наименование объекта | Объем М2 | Сумма, руб. | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Одесская (въезд в г. Тирасполь со стороны г. Одессы (участок у АЗС «Шериф + Т – образный перекресток до въезда на стоянку супермаркета «Шериф») | 709,7 | 358 377 | асфальт |
| 2 | пер. Заречный (от ул. Краснодонской до ул. генерала Шарохина) |  | 4 862 890 |  |
| 3 | ул. Ткаченко (от ж/дома № 1 до ж/дома № 37) |  |  |  |
| 4 | Участок дороги кругового движения (ул. Краснодонская до проезда Магистральный) |  |  |  |
| 5 | ул. Р. Люксембург (от пер. 8 Марта в сторону бульвара Гагарина)- вторая очередь |  | 404 649 | асфальт |
| 6 | Бульвар Гагарина (от ул. К. Маркса до ул. К. Либкнехта и от ул. Свердлова до ул. Восстания) |  | 1 876 045 | асфальт |
| 7 | ул. М. Потемкина - участками |  | 1 332 445 | асфальт |
| 8 | ул. Луначарского (от ул. Свердлова до ул. Восстания) |  | 1 240 440 | асфальт |
| 9* | ул. Ленина (от ул. Горького до ул. 1 Мая) |  |  |  |
| 10* | ул. 9 Января (от ул Манойлова до ул. Мира) |  |  |  |
| 11* | ул. К. Либкнехта, 80 (въезд на территорию МДОУ № 18) |  |  |  |
| 12* | ул. Бендерская |  |  |  |
| 13* | ул. Чапаева (от ул. Одесской в сторону ж/дома № 143 по ул. Чапаева) |  |  |  |
| 14* | ул. Негруци |  |  |  |
|  | Всего по плану: |  | 10 074 846 |  |

Примечание:

* - переходящие объекты в планы на 2023 год.