Приложение № 11

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№38 от 2 ноября 2023 г.

«О внесении изменений в

Решение Тираспольского городского

Совета народных депутатов № 4 «Об

утверждении местного бюджета города

Тирасполь на 2023 год», принятое на 12-й

сессии 26 созыва 9 февраля 2023 года»

Приложение № 1

к Приложению № 13

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 4 от 09 февраля 2023 г. «Об

утверждении местного бюджета города

Тирасполь на 2023 год»

План работ

по среднему ремонту дорог

(в том числе бетонирование)

на 2023 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем, м2 | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Негруцы | 3 302 | 2 217 289 |
| 2 | ул. Шевченко вдоль моста – правая сторона | 924 | 1 490 399 |
| 3 | ул. Ленина от ул. Горького до ул. 1 Мая | 1 050 | 933 147 |
| 4 | ул. К. Либкнехта, 80 (въезд на территорию МДОУ № 18) | 1 190 | 830 252 |
| 5 | ул. 9 Января от ул. Котовского до ул. Ленина – участками | 4 980 | 2 950 279 |
| 6 | ул. Комсомольская, 4/3 район «ТСШ № 18» (младший корпус) | 468 | 797 442 |
| 7 | ул. Заречная от ж/д № 1 по ул. Заречной до ж/д № 22 по ул. Заречной | 966 | 429 870 |
| 8 | ул. Комсомольская (в районе жилого дома № 28 по ул. Комсомольской) | 1 590 | 1 540 229 |
| 9 | ул. Дзержинского – участками (от ул. Северной до ул. Профсоюзов в сторону электроаппаратного завода) | 900 | 366 527 |
|  | Всего по плану: | 15 370 | 11 555 434 |